Załącznik nr 8 do Specyfikacji

Umowa nr ………

zawarta w dniu ………. w Przechlewie pomiędzy:

Gmina Przechlewo

ul. Człuchowska 26

77-320 Przechlewo

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez

Andrzeja Żmuda Trzebiatowskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Elżbiety Pluto Prądzyńskiej – Skarbnika Gminy

a

…….

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na …………………. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych przewidzianych w zakresie dla Gminy Przechlewo ramach projektu pn: „Rewitalizacja Parku w Przechlewie poprzez utworzenie ścieżki wraz z monitoringiem” dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich lata 2007-2013”

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami  na cele budowlane.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz  na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

do dnia 02 września 2014 r.

- Termin zakończenia ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego bądź lokalnego) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

  - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej  uniemożliwiających wykonanie robót przy czym fakt ten  musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru.

- W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

- Termin zakończenia ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu także w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych tj. robót innych niż określone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Wstępny termin zakończenia zostanie ustalony w protokole konieczności dotyczącym wykonania danych robót dodatkowych, a ostateczny w aneksie do umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót strony uznają zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz złożenie Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu robót wraz  z niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi dokonanie odbioru końcowego całości robót i oddanie obiektu do użytkowania, w terminie określonym w ust. 1 z wyłączeniem okoliczności opisanych  w ust.4.

- Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wartość zamówienia zgodnie z ofertą strony ustalają na cenę:

- netto: 				    ……. zł

- stawka podatku VAT 23 %        …….. zł

- brutto: 				    ………. zł

- słownie brutto złotych : ………

- Wynagrodzenie określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które były załącznikiem do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- Rozliczenie robót odbędzie się jednoetapowo:

- Wykonawca po wykonaniu  robót sporządza kosztorys powykonawczy i kosztorys różnicowy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a nakłady z ilości faktycznie wykonanych robót. W rozliczeniu zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

- w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę,

- w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt. a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENOBUD za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte  w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz Zamawiającego.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych.

§ 4

Warunki płatności

- Rozliczenie robót będzie  fakturą końcową za wykonanie  kompletnego przedmiotu zamówienia.

- Termin płatności faktury 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru końcowego.

3.   Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego

na konto Wykonawcy nr   ………………….

§ 5

Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z  STWiOR,

  - przekazania placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,

  - finansowania przedmiotu umowy,

  - zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego,

  - dokonania odbioru przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

  - stawienia się w siedzibie Zamawiającego i protokolarnego przejęcia terenu budowy w  terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,

  - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności                               i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia

  - zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy,

  - ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć  w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

  - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

  - dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym  do budowy, prowadzenia robót i dowozu materiałów na plac budowy, w sposób niepowodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych,

  - po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przyległego i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

  - zgłaszania do odbioru elementów robót zanikających ulegających trwałemu zakryciu.

§ 6

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy  jest: …………………………

2.  Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będzie: …………………………………….

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości  8% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj  …………zł (słownie złotych: ………………../100). w formie: ………………….

- Strony postanawiają, że:

  - 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest  przeznaczone  na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,

  - 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi:

  - 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia  w ciągu 30 dni  od bezusterkowego odbioru końcowego,

  - 30 % w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi, po wykonaniu przeglądu                              i stwierdzeniu braku usterek.

§ 8

Podwykonawcy

1.  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy silami własnymi bądź  przy pomocy podwykonawców , uzgodnionych z Zamawiającym.

2.   Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za roboty i prace, które wykonane są przy pomocy podwykonawców, w szczególności za opóźnienia robót lub nie wystarczającą ich jakość.

3. Wykonawca zapewni w umowach zawieranych z podwykonawcami, iż suma wynagrodzeń, ustalona za roboty wykonane przez podwykonawców nie przekroczy wynagrodzenia, przypadające na ten zakres robót w ogólnej cenie ofertowej, określonej w niniejszej umowie, tak aby wymagalność wynagrodzenia podwykonawców za ten sam okres robót nie następowała przed terminem płatności na rzecz wykonawcy

4.  Wykonawca zapewni w umowach , zawieranych z podwykonawcami dokonanie wpisu stosowanych klauzul, zwłaszcza dotyczących zakresu pełnej odpowiedzialności finansowej za wady i złą jakość robót.

5.   Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego . Przed zawarciem umowy lub w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca przekaże  Zamawiającemu egzemplarz zawartej umowy lub jej projekt lub jej uwierzytelniony odpis. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich późniejszych zmian, aneksów i uzupełnień Umowy.

6.   Jeżeli Zamawiający , w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do projektu umowy, uważa się,  że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

7.   Wraz z umową z podwykonawca Wykonawca składa oświadczenie, w których on i Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż  najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia, poinformuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę podwykonawcę zaległości, Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości, obejmującej należność główną i odsetki za opóźnienie. O zatrzymaniu wynagrodzenia  Zamawiający niezwłocznie  informuje Wykonawcę faksem lub listem poleconym. Wykonawca  przedstawia niezwłocznie stanowisko, co do przyczyn powstania zaległości i terminie jej uregulowania. W przypadku , gdy zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, a wyjaśnia Wykonawcy w dostateczny sposób nie uzasadnia powstania zaległości, Zamawiający jest uprawniony do niezwłocznego uregulowania powstałej zaległości wraz należnymi odsetkami za opóźnienie i potrącenia powyższej  kwoty z należnego Wykonawcy  wynagrodzenia.

8.  Wykonawca na mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw z umów z jego podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja będzie skuteczna, jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce ze swoimi płatnościami na rzecz podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym o dłużej niż 30 dni i zostanie przyjęta przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9.   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca wyraża  zgodę na wstąpienie Zamawiającego w miejsce Wykonawcy w umowy z Podwykonawcami, zawarte zgodnie z niniejszym paragrafem.

10. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót …………..

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się zgodnie z ofertą na 36 miesięcy liczonych od daty bezusterkowego  odbioru  końcowego przedmiotu umowy.

- Ogólne warunki gwarancji jakości:

  - Wykonawca oświadcza, że objęty kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

  - W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie  z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

  - za  zwłokę w terminie określonym w § 2 ust. 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki  liczony  od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy   w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia z przyczyn zależnych                                od Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

Zmiany w umowie

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zakazuje się pod rygorem nieważności istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku   do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba  że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił jej warunki .

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w przypadku:

  - ustawowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione   w oparciu o wprowadzoną nową stawkę podatkową.

  - zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach i na warunkach  określonych w §2 ust.  2-4 niniejszej umowy,

  - Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie polegające na zmianie personelu kierowniczego przy czym nowo zaproponowani pracownicy personelu kierowniczego muszą posiadać wymagane w SIWZ .

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje  ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może odstąpić  od umowy lub ograniczyć zakres rzeczowy,

  - w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych . W takich przypadkach rozwiązanie umowy następuje  w trybie natychmiastowym.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia do czynności związanych z odbiorem robót.

  - Zamawiający nie przestrzega warunków płatności określonych w §4 niniejszej umowy.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio                       nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  za  wykonane i odebrane części umowy do dnia w którym powziął wiadomość o odstąpieniu od   umowy.  Wykonawca nie będzie zgłaszać roszczeń z tytułu niewykonanej części umowy, oraz nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu utraconego ewentualnego zysku.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie  od umowy, Wykonawca niezwłocznie,  a najpóźniej w terminie 30 dni usunie   z terenu budowy zaplecze budowy, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

  - w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku  i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie  i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:

  - Kodeksu Cywilnego,

  - Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych,

  - Prawa Budowlanego,

  - przepisy wykonawcze do ww. ustaw.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy  jest właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz. w tym jeden dla Wykonawcy                                           a    dwa  dla Zamawiającego.

4.	Załącznikiem do niniejszej umowy jest:

- ostateczna oferta wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY :                                                          WYKONAWCA :